附件2：

中国科学院2012年度基本建设项目及维修改造项目

财务决算自用报表及解释

中国科学院2012年度基本建设项目及科学事业费维修改造项目财务决算自用报表共分两个部分。第一部分：基本建设项目财务决算；第二部分科学事业费维修改造项目财务决算。现分别将两部分报表的编制说明如下

第一部分：中国科学院基本建设项目财务决算自用报表及解释

- 编制范围

凡是经院批准建设的基本建设项目，不论当年是否安排基本建设投资，只要有“结余资金”、“在建工程”，建设单位都要按要求编制中科院《2012年度基本建设财务决算报表》。

- 报表种类

中科院《2012年度基本建设财务决算报表》共有中科院自用01－05表和报表编制说明。具体包括：

  - 中科院自用01表：资金平衡表;

  - 中科院自用02表：基建投资表；

  - 中科院自用03表：本年基建投资情况表;

  - 中科院自用04表：国库支付累计执行情况表；

5、 中科院自用05表：年末结余资金情况分析表；

6、报表编制说明。

三、编制要求

1、按院统一制作的计算机软件表格编制有关报表。

2、建设项目名称要按照院批复的该项目初步设计及概算的名称填写。

四、主要指标解释

1、建设项目：指按照《国有建设单位会计制度》核算要求进行独立核算的全部建设项目。一般包括资金来源为预算内基建拨款、财政专项拨款、国债专项拨款以及自筹资金的建设项目。

2、交付使用资产：指建设单位已完成购置建造过程并经验收合格交付使用单位的各项资产的实际成本总额。该指标在自用01表2行反映。

3、待核销基建支出、转出投资：待核销基建支出反映非经营性建设项目发生的不能形成资产部分的投资支出。转出投资反映非经营项目为项目配套、产权不归本单位的专用设施投资；经营性项目配套建设的专用设施经项目主管部门核准作转出投资处理。该指标分别在自用01表7行、8行填列。

4、货币资金合计：反映货币资金合计数。根据“银行存款”、“现金”、“有价证券”和“财政应返还额度”期末余额填列。

5、	“财政应返还额度”反映实行国库集中支付单位到年终注销财政直接支付额度或注销授权支付零余额帐户额度时，财政部门已下达预算指标未拨付资金的数额。根据年终“财政直接支付”、“财政授权支付”的财政应返还额度的合计数填列。

6、以前年度拨款：反映以前年度拨入的到本年末尚未冲转的基建拨款 。该指标分“中央财政性资金拨款”和“地方财政性资金拨款”两部分。各建设单位（项目）的以前年度拨款包括预算内基建投资、国债、财政专项和自筹建设资金等资金，只填“中央财政性资金拨款”。其中自筹资金在“中央财政性资金拨款”项下还应单独列示。该指标应等于2011年“基本建设拨款合计”减“交付使用资产”。

7、本年拨款、本年到位资金：指2012年实际到位的基本建设资金。它包括国家拨入、单位自筹的基本建设资金和基本建设投资贷款。

自用01表“本年拨款”分 “中央财政性资金拨款”和“地方财政性资金拨款”两部分，分别在53行和59行反映。各建设单位（项目）本年的基建拨款只填列“中央财政性资金拨款”（53行），并按项目相应的资金来源分别在“中央预算内基建拨款”（54行）、“国债专项资金拨款”、（55行）“中央财政专项资金拨款”（56行）、 和“其他资金-中央部门自筹”（58行）中填列。

本年拨款与自用03表本年到位资金7栏合计行相等，其中预算内基建拨款、财政专项、国债专项和自筹资金合计栏应分别等于自用01表54行、55行、56行和58行年末数。

8、本年交回结余资金：指按规定本年交回本单位或上级主管部门的基建结余资金。根据“基建拨款”科目所属“本年交回结余资金”明细科目的期末余额以“-”号填列，该指标应按项目在自用03表22栏中反映，并按资金来源分别填列。该指标合计栏与自用01表67行年末数（绝对值）相等。

9、概算数：是指院批复的建设项目初步设计及概算或调整的初步设计及概算数。该指标按项目在自用02表7栏反映。（一个建设项目如果有国家拨款、院投资拨款、自筹资金拨款等三个或三个以上资金来源时，应按报表编制要求分别填列。）

10、竣工项目结余资金：是指已竣工尚未办理竣工财务决算项目的结余资金。应根据“基建投资拨借款合计”与“基本建设支出累计”的差额填列。

11、竣工项目超概金额：是指竣工项目超概算发生投资金额。根据“基本建设指出累计”与“概算数”的差额填列。

12、在建及未开工项目结转资金：是指在建项目及未开工项目累计应结转资金。应根据“基建投资拨借款合计”与“基本建设支出累计”的差额填列。

13、本年实际完成投资：指当年投资实际完成数，即“建筑安装工程投资”、“设备投资”、“待摊投资”、“其他投资”、“待核销基建支出”、“转出投资”科目本年实际支出之和。按资金来源分别填列。该指标在自用03表13栏中反映，其合计栏应与自用01表9行年末数-9行年初数+2行年末数相等。

14、基建结余资金：指建设单位占用在储备过程和结算过程中的基本建设资金。包括筹备资金、货币资金和结算资金。

年初数：应根据2011年末基建拨款、项目资本、项目资本金、基建借款、企业债券资金、待冲基建支出、基本建设支出、应收生产单位投资借款等会计科目计算填列。该指标应与2011年年末结余资金相等，并按项目在自用03表1栏反映。应按资金来源分别填列。

年末数：应根据自用01表基建拨款、项目资本、项目资本金、基建投资借款、企业债券资金、待冲基建支出、基本建设支出、应收生产单位投资借款项目计算填列。该指标按项目分别在自用03表25栏、自用05表1栏反映，并与自用02表8栏合计数减25栏合计数相等。

15、国库支付累计执行情况表（中科院自用04表）中的“以前年度结转”是指2011年度以前未支用的财政授权支付和财政直接支付结转到2012年度的额度。分别按“财政应返还额度”科目中的“财政授权支付”和“财政直接支付”年初数填列。

16、国库支付累计执行情况表（中科院自用04表）中的“本年下达”是指院2012年度批复的建设项目支出预算数。分项目以院相关批复文件为依据填列。

17、国库支付累计执行情况表（中科院自用04表）中的“本年支用”是指2012年实际支用的额度（含尚未形成投资完成额的支出，比如，预付工程款、器材等）。

18、国库支付累计执行情况表（中科院自用04表）中的“累计未支用”是指截止到2012年末尚未支用的额度。其合计栏金额应等于“财政应返还额度”科目年末数，并与自用01表19栏期末数相等。

五、报表内容及平衡关系

（一）中科院自用01表：资金平衡表

本表主要反映建设单位全部建设项目年末资金来源和资金占用情况。

1、表内关系：

1行＝（2＋7＋8＋9）行；

2行＝（3＋4＋5＋6）行；

9行＝（10＋11＋12＋13）行；

15行＞=16行；

17行＝（18+19+22+23）行；

19行＝（20+21）行；

24行＝（25+26+27+28+29+30）行；

31行＝（34+35+36）行；

34行=（32-33）行；

44行＝（1+14+15+17+24+31）行；

45行＝（46+52+65+67）行；

46行＝（47+49+51）行；

47行＞=48行；

52行＝（53+59+64）行；

53行＝（54+55+56+57+58）行；

65行＞=66行；

67行＝（68+69+70）行；

73行＞=74行；

75行=14行；

76行＝（77+78+79+80+81+82）行；

83行＝（84+85+86）行

88行＝（45+71+72+73+75+76+83+87）行；

44行=88行；

2、表间关系：

本表67行（绝对值）＝自用03表19栏合计数；

本表9行年末数＝自用02表31栏合计数；

本表8行年末数＝自用02表33栏合计数；

本表7行年末数＝自用02表32栏合计数；

本表2行年末数＝＜自用02表26栏合计数；

本表3行年末数＝＜自用02表27栏合计数；

本表4行年末数＝＜自用02表28栏合计数；

本表5行年末数＝＜自用02表29栏合计数；

本表6行年末数＝＜自用02表30栏合计数；

本表9行年末数＝自用01表9行年初数+自用03表13栏合计数-自用01表2行年末数；

（二）中科院自用02表：基建投资表

本表主要反映建设单位全部建设项目从开始建设起到本年年末止累计拨入、借入的基本建设资金以及这些资金的使用情况。

项目编号：指建设单位（项目）将其所管理的所有建设项目按顺序编制的号码，本码由三位数字组成，由建设单位从001号开始顺序编制。

建设项目名称：指建设单位所管理的建设项目的全称。建设项目名称应与院批复立项的项目名称相同。

1、表内关系：

8栏＝（9+17+19+24）栏；

9栏＝（10+13）栏；

10栏＝（11+12）栏；

25栏＝（26+31+3+33）栏。

26栏＝（27+28+29+30）栏。

34栏＝（8-25）栏；

35栏＝（25-7）栏；

36栏＝（8-25）栏；

2、表间关系：

本表8栏合计行＞＝自用01表（45+71+72+73）行；

本表10栏合计行＞＝自用01表（47+53）行；

本表19栏合计行＞＝自用01表73行；

（三）中科院自用03表：本年基建投资情况表

本表主要反映建设单位全部建设项目资金使用情况。本表应按建设单位管理的所有建设项目逐项填列，项目编号、项目名称与自用02表一致。

1、表内关系：

1栏＝（2+3+4+5+6）栏；

7栏＝（8+9+10+11+12）栏；

13栏=（14+15+16+17+18）栏；

19栏=（20+21+22+23+24）栏；

25栏=（26+27+28+29+30）栏；

25栏＝（1+7-13-19）栏；

26栏＝（2+8-14-20）栏；

27栏＝（3+9-15-21）栏；

28栏=（4+10-16-22）栏；

29栏＝（5+11-17-23）栏；

30栏=（6+12-18-24）栏；

2、表间关系：

本表7栏合计行=自用01表52行；

本表19栏合计行=自用01表67行的绝对值；

本表13栏合计行=自用01表9行年末数-自用01表9行年初数+自用01表2行年末数；

本表25栏=自用02表8栏-自用02表25栏；

（四）中科院自用04表：国库支付累计执行情况表

本表反映建设项目2012年国库支付情况，包括直接支付和授权支付。

本表从以前年度结转、本年下达、本年支用、累计未支用四个方面反映建设项目国库直接支付和授权支付的情况。

1、表内关系：

1栏=（2+3+4+5+6+7）栏；

8栏=（9+10+11+12+13+14）栏；

15栏=（16+17+18+19+20+21）栏；

22栏=（23+24+25+26+27+28）栏；

22栏=（1+8-15）栏；

23栏=（2+9-16）栏；

24栏=（3+10-17）栏；

25栏=（4+11-18）栏；

26栏=（5+12-19）栏；

27栏=（6+13-20）栏；

28栏=（7+14-21）栏。

2、表间关系：

本表（9+10）栏合计行=＜自用01表54行；

本表（11+12）栏合计行=＜自用01表56行；

本表（13+14）栏合计行=＜自用01表55行；

本表22栏合计行=自用01表19行年末数；

本表（23+25+27）栏合计行=01表20行年末数；

本表（24+26+28）栏合计行=01表21行年末数。

（五）中科院自用05表：年末结余资金情况分析表

本表反映2012年末建设项目结余资金占用情况表，包括货币资金和财政支付额度。本表应按建设单位管理的所有建设项目逐项填列。项目编号项目名称应与自用02表一致。

1、表内关系：

1栏=[2+3+5-4]

5栏＞=[6+7+8+9]

2、表间关系：

本表1栏=自用03表25栏；

本表2栏合计行=自用01表15行年末数；

本表3栏合计行=自用01表24行年末数；

本表4栏合计行=自用01表（76+83）行年末数；

本表5栏合计行=＜自用01表17行年末数；

本表7栏合计行=自用01表19行年末数；

本表（6+7+8）栏合计行=自用01表（18+19）行；

本表7栏=自用04表22栏；

（六）报表编制说明

编制内容：(1)基本建设项目概况；(2)年度投资计划、年度项目预算执行情况和资金到位情况及分析；(3)年末结余资金情况及分析；特别是要对竣工项目结余资金和竣工项目超概算情况予以具体说明；(4)交付使用资产情况及分析；(5)对报表中重点部分的文字说明，如：待核销基建支出、转出投资、银行存款余额、待摊投资中其他投资等；（6）其他需要说明的会计事项及建议。

第二部分：科学事业费维修改造专项经费

财务决算自用报表及解释

一、填报范围

凡是经院批准建设的科学事业费维修改造等建设项目【一般包括资金来源为院投资、院投资（基建）、修购专项资金、标本馆、野外台站、产业化以及与之配套的自筹资金项目】，不论是否列入2012年院基本建设投资计划，只要有“结余资金”、“在建工程”，都要填列该套自用报表。

二、报表种类

1.中科院维修改造自用01表：资金平衡简表，

2.中科院维修改造自用02表：累计投资情况表，

3.中科院维修改造自用03表：本年投资情况表，

4.中科院维修改造自用04表：国库支付累计执行情况表

5.报表编制说明。

三、编制要求

1、按院统一制作的计算机软件表格编制有关报表。

2、建设项目名称要按照院批复的该项目初步设计及概算的名称填写。

四、报表的主要内容和编制方法

（一）资金平衡简表（中科院维修改造自用01表）

1.本表内容及指标解释

本表以资金平衡简表的方式反映建设单位科学事业费维修改造专项经费的资金来源、资金占用以及增减变动情况。

本表资金占用方“支出合计”（1行）反映建设项目年末总支出情况，包括交付使用资产和在建工程两部分。本表1行至11行应按照《中国科学院科学事业费改造维修专项经费管理暂行规定》（科发计字[2001]494号）文件的要求，根据建设项目“备查帐”的相关核算内容填列。

本表资金来源方“拨款合计”（20行）反映建设项目年末资金到位情况，包括以前年度到位资金和本年到位资金两部分。本年资金到位数额应根据2011年项目预算数确认填列。

2.表内关系：

1行=（2+7）行；2行=（3+4+5+6）行； 7行=（8+9+10+11）行；14行＞=15行；15行=（16+17）行；18行=（19+20+21）行；23行=（24+25）行；25行=（26+27+28+29+30）行；31行=（32+33+34）行；22行=35行。

（二）累计投资情况表（中科院维修改造自用02表）

1. 本表内容及指标解释

本表反映建设单位科学事业费维修改造专项经费项目自开始建设到本年年末累计拨款以及投资的累计完成情况。

累计拨款是指建设项目自开始建设到本年年末累计拨款，包括院投资、院投资（基建）、修购专项资金、标本馆专项、野外台站专项、产业化项目以及与之配套的自筹资金。

累计支出是指建设项目自开始建设到本年年末累计发生的投资完成额，包括已移交资产和在建工程两部分。已移交资产按资产性质填列，已移交资产合计栏应与资金平衡简表（中科院维修改造自用01表）的2至6行对应相等；在建工程分别按资金性质和投资构成填列。按投资构成填列的建安工程投资、设备投资、待摊投资、其他投资的合计栏应与资金平衡简表（中科院维修改造自用01表）的8至11行 对应相等。

2.表内关系：

2栏=（3+4+5+6+7+8）栏；

9栏=（10+15）栏；

10栏=（11+12+13+14）栏

15栏=（16+17+18+19+20+21）栏；

22栏=（23+24+25+26）栏；

15栏=22栏；

（三）本年投资情况表（中科院维修改造自用03表）

1. 本表内容及指标解释

本表综合反映本年建设单位科学事业费维修改造专项经费项目的收支情况，包括年初结余资金、本年到位资金、本年实际完成投资、本年交回结余资金、年末结余资金情况

基建结余资金：指建设单位占用在储备过程和结算过程中的建设资金。包括筹备资金、货币资金和结算资金。

年初数：应根据2011年末相关的会计科目计算填列。该指标应等于中科院维修改造自用01表21行年末数减7行年初数。

年末数：应根据中科院维修改造自用01表拨款合计、支出合计、计算填列。该指标应等于中科院维修改造自用01表20行年末数减1行年末数。

本年到位资金是指建设单位本年实际收到的科学事业费维修改造专项资金总额，应分别按资金性质填列。

本年实际完成投资是指科学事业费维修改造专项经费项目本年实际完成的投资，应分别按资金性质填列。

2.表内关系：

1栏=（2+3+4+5+6+7）栏；

8栏=（9+10+11+12+13+14）栏；

15栏=（16+17+18+19+20+21）栏；

22栏=（23+24+25+26+27+28）栏；

29栏=（30+31+32+33+34+35）栏；

29栏=（1+8-15-22）栏；

30栏=（2+9-16-23）栏；

31栏=（3+10-17-22）栏；

32栏=（4+11-18-25）栏；

33栏=（5+12-19-26）栏；

34栏=（6+13-20-27）栏；

35栏=（7+14-21-28）栏。

（四）国库支付累计执行情况表（中科院维修改造自用04表）

本表是反映事业费维修改造建设项目2012年国库支付情况的报表，包括直接支付和授权支付。

本表从以前年度结转、本年下达、本年支用、累计未支用四个方面反映建设项目国库直接支付和授权支付的情况。

本表（中科院维修改造自用04表）中的“以前年度结转”是指2011年度以前未支用的财政授权支付和财政直接支付结转到2012年度的额度。分别按“财政应返还额度”科目中的“财政授权支付”和“财政直接支付”年初数填列。

本表（中科院维修改造自用04表）中的“本年下达”是指院2012年度批复的建设项目支出预算数。分项目以院相关批复文件为依据填列。

本表（中科院维修改造自用04表）中的“本年支用”是指2012年实际支用的额度（含尚未形成投资完成额的支出，比如，预付工程款、器材等）。

本表（中科院维修改造自用04表）中的“累计未支用”是指截止到2012年末尚未支用的额度。其合计栏金额应等于“财政应返还额度”科目年末数，并与自用01表15栏合计数相等。

（五）表间关系：

中科院维修改造自用01表2行=中科院维修改造自用02表10行合计栏；

中科院维修改造自用01表3行=中科院维修改造自用02表11行合计栏；

中科院维修改造自用01表4行=中科院维修改造自用02表12行合计栏

中科院维修改造自用01表5行=中科院维修改造自用02表13行合计栏

中科院维修改造自用01表6行=中科院维修改造自用02表14行合计栏

中科院维修改造自用01表7行年末数=中科院维修改造自用02表15栏合计数=中科院维修改造自用02表22栏合计数；

中科院维修改造自用01表8行年末数=中科院维修改造自用02表23行；

中科院维修改造自用01表9行年末数=中科院维修改造自用02表24行；

中科院维修改造自用01表10行年末数=中科院维修改造自用02表25行；

中科院维修改造自用01表11行年末数=中科院维修改造自用02表26行；

中科院维修改造自用01表20行=中科院维修改造自用02表2栏合计数；

中科院维修改造自用03表（7 -19）栏合计数=中科院维修改造自用01表25行；

中科院维修改造自用03表（8 -20）栏合计数=中科院维修改造自用01表26行；

中科院维修改造自用03表（9 -21）栏合计数=中科院维修改造自用01表27行；

中科院维修改造自用03表（10-22）栏合计数=中科院维修改造自用01表28行；

中科院维修改造自用03表（11-23）栏合计数=中科院维修改造自用01表29行；

中科院维修改造自用03表（12-24）栏合计数=中科院维修改造自用01表30行；

中科院维修改造自用03表13栏合计数=中科院维修改造自用01表7行年末数-7行年初数+2行年末数；

中科院维修改造自用03表25栏合计数=中科院维修改造自用02表2栏合计数-9栏合计数；

中科院维修改造自用03表25栏合计数=中科院维修改造自用01表20行年末数-1行年末数；

中科院维修改造自用03表1栏合计数=中科院维修改造自用01表21行年末数-7行年初数；

中科院维修改造自用04表22栏合计数=中科院维修改造自用01表15栏；

中科院维修改造自用04表（23+25+27）栏合计数=中科院维修改造自用01表16栏；

中科院维修改造自用04表（24+26+28）栏合计数=中科院维修改造自用01表17栏；

中科院维修改造自用01表25栏＞=中科院维修改造自用04表（8栏）合计数；

中科院维修改造自用01表26栏＞=中科院维修改造自用04表（9+10）栏合计数；

中科院维修改造自用01表27栏＞=中科院维修改造自用04表（11+12）栏合计数；

中科院维修改造自用01表29栏＞=中科院维修改造自用04表（13+14）栏合计数；

- 报表编制说明

科学事业费维修改造专项经费2012年财务决算自用套表应单独编制报表说明。其主要内容应有：（1）建设项目概况；（2）年度预算执行情况及分析；（3）年度资金到位（国库支付、院拨款、自筹资金）情况及分析；（4）年末结余资金情况及分析；（5）在建工程情况及分析；（6）交付使用资产情况及分析；（7）需要特殊说明的情况、存在的问题及建议。